## Slide 1
2017182050 우성준
2017180049 박찬휘
2017184047 함범호
Professor. 장지웅
2021년도
졸업작품 중간발표
분노의 주먹 : 1대1 복싱게임 -Angry Control Disorder-

## Slide 2: 목차
게임 개요
기술적 요소 및 중점 연구 분야
구성원 역할 분담
개발 내용
게임 조작
문제점 및 보완책
향후 개발 일정
깃허브 로그

## Slide 3: 1. 게임 개요
1대1 3D 복싱 게임

## Slide 4: 2. 기술적 요소 및 중점 연구 분야
타격감
감각치환
시/청각적 효과
애니메이션
스키닝 애니메이션

## Slide 5
우성준 | 
박찬휘 | 
함범호 | 
전 원 | 
3. 역할분담 및 일정 (수정 후 일정)

## Slide 6
3. 역할분담 및 일정 (역할 분담)
우성준 | 박찬휘 | 함범호
클라이언트 | 클라이언트 | 서버
코드 |  | 
프레임워크 제작 게임 로직 구현 | 셰이더 구현 게임 로직 구현 | 멀티 스레드 서버 구현 게임 UI 제작
리소스 |  | 
파티클 패턴 제작 모델 수집 | 맵 디자인 사운드 수집 | 게임 디자인 모델링 애니메이션

## Slide 7: 4. 개발 내용
모델링

## Slide 8: 4. 개발 내용
모델링

## Slide 9: 5. 게임 조작
[ A ], [ ‘ ] | 훅
[ S ], [ ; ] | 잽
[ C ] , [ , ] | 가드
[ L,R Shift ] | 측면 이동
[ Space ] | 후방 이동
[ L+R Shift ] | 전방 이동

## Slide 10: 6. 문제점 및 보완책
UI, HeightMap의 느린 진행상황
애니메이션 측에서 작업 속도가 늦어져 UI, HeightMap 작업이 뒤로 밀려나게 됨
UI, HeightMap 작업은 6월까지 진행될 것으로 예상

## Slide 11: 7. 향후 개발 일정
모델링, 애니메이션 추가
복서, 관중 애니메이션 추가
게임 컨텐츠 추가
PvP, PvE 전투 추가
UI, HeightMap 추가
로비, 전투, 메뉴UI 구현
HeightMap 구현

## Slide 12: 8. 깃허브 로그
Project : Anger Control Disorder
여기에 이미지